| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2026 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch chung các xã: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đinh Văn Lâm Hà

Ngày 22/4/2026, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch chung các xã: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đinh Văn Lâm Hà. Sau khi nghe các đơn vị chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch báo cáo, ý kiến của các thành phần dự họp; đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Nhiệm vụ chung:

1. Yêu cầu Sở Xây dựng, các sở, ngành và UBND các xã liên quan xác định trách nhiệm lập quy hoạch chung xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung, xem nhiệm vụ hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung xã là nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2026.

2. Giao Sở Xây dựng tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn; trong đó gắn trách nhiệm cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành phê duyệt quy hoạch trong Quý II/2026.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Giao UBND các xã: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đinh Văn Lâm Hà:

- Tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch chung xã gửi Sở Xây dựng trước ngày 24/4/2026 để tổng hợp, tổ chức thẩm định.

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp làm việc với đơn vị tư vấn, xác định các ưu thế, dư địa phát triển thuộc địa bàn quản lý (trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng mới),…và xác định rõ mối liên hệ, kết nối với các vùng, đô thị lân cận để định hình khung phát triển của từng địa phương.

2. Giao Sở Xây dựng:

- Tổ chức thẩm định hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch chung của các xã, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4/2026.

- Có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2026.

- Chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ và hướng dẫn UBND các xã: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đinh Văn Lâm Hà các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thường xuyên theo dõi và định kỳ trước ngày 15 hàng tháng có báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

3. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm chủ động hướng dẫn UBND các xã: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đinh Văn Lâm Hà trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc về kinh phí lập quy hoạch; quy trình, cách thức lựa chọn đơn vị tư vấn,…và các vấn đề, nội dung khác thuộc thẩm quyền, chuyên ngành phụ trách.

4. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đinh Văn Lâm Hà và đơn vị tư vấn lập quy hoạch, hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ, số liệu liên quan; góp ý cụ thể trong quá trình nghiên cứu, định hướng quy hoạch.

Trân trọng thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như thành phần dự họp; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hải); - CVP, Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Nam); - Lưu: VT, XDCT. Khánh | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Ngọc Nam |
| --- | --- |

UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Thông báo số 370/TB-UBND ngày 30/3/2026