| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 Số: /BC-BCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 8 năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 8/2025

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) và xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 108/TTr-CAT-PC06 ngày 22/8/2025 đề nghị ban hành báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 tháng 8/2025 và nhiệm vụ thực hiện thời gian tới; Ban chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) báo cáo kết quả triển khai, thực hiện tháng 8/2025 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh

a) Trong tháng 8/2025, Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 06; quán triệt, xác định rõ việc triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu phục vụ con người, do cơ quan Công an làm đầu mối tham mưu. Phát huy vai trò tiên phong, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại địa phương, tạo sự lan tỏa đến quần chúng nhân dân cùng tích cực tham gia hưởng ứng.

b) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ triển khai chính quyền địa phương 02 cấp, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cấp xã (theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tổ công tác Chính phủ).

c) Tập hợp kết quả, báo cáo sơ kết Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025.

d) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 bám sát yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ; ban hành, triển khai 04 văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ Đề án 06, trong đó tập trung: thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Quý II/2025 chưa đạt yêu cầu; đẩy nhanh tiến độ đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân.

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực

a) Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thường trực tham mưu trong triển khai Đề án 06, đã phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành 03 văn bản triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo lộ trình đề ra.

b) Tham mưu, tổ chức thực hiện 01 đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử.

c) Phát huy hiệu quả của Tổ giúp việc Đề án 06 kịp thời theo dõi, phối hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Tổ chức 16 lượt làm việc trực tiếp với các sở, ngành với các nội dung làm việc cụ thể.

d) Thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án 06, đã ban hành 01 Kế hoạch, 12 văn bản để triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 theo chức năng của ngành Công an, tập trung: (1) Triển khai cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử; (2) Đẩy mạnh công tác định danh và xác thực điện tử đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; (3) Thu thập, cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; (4) Phối hợp cập nhật, làm sạch dữ liệu của cơ quan Thuế.

đ) Duy trì tổ chức 11 tổ lưu động đồng loạt triển khai cấp con dấu mới cho Đảng ủy, Hội đồng dân dân, Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã kịp thời đi vào hoạt động ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính; 03 Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, đường truyền và các điều kiện khác theo nhiệm vụ của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành

a) Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 năm 2025 theo lộ trình của Quyết định 06 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Ban chỉ đạo tỉnh.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2025 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung các nhiệm vụ: phối hợp thực hiện đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên trên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử; số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai; số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin tình trạng hôn nhân; rà soát, đề xuất điều chỉnh TTHC cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử (VNeID); rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thể thu phí 0 đồng; thực hiện các nhiệm vụ được giao phục vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng giải quyết TTHC tại cấp xã.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

Tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa phương, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thúc đẩy triển khai Đề án 06 và nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 để nâng cao hiệu quả thực hiện. Tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, kiên trì trong công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn (nhất là phối hợp thực hiện công tác số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; ứng dụng các mô hình điểm, các tiện ích từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào đời sống).

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

a) Về dịch vụ công trực tuyến: toàn tỉnh đã triển khai cung cấp 2.028 dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ hình thức trực tuyến đạt 74,88%.

b) Về dịch vụ công thiết yếu:

- Đối với 11 dịch vụ công thiết yếu của ngành Công an: tiếp nhận, giải quyết 61.660 hồ sơ trực tuyến/62.089 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 99,31%.

- Đối với 12 dịch vụ công thiết yếu của các sở, ban, ngành: đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến 62.904/73.124 hồ sơ (đạt tỷ lệ 86,02% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận).

- Đối với 02 dịch vụ công liên thông khai sinh - khai tử: Trong tháng, toàn tỉnh phát sinh 3.090 hồ sơ dịch vụ công liên thông (2.488 hồ sơ đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú và 602 hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú), trong đó: 2.341 hồ sơ đã trả kết quả (đạt tỷ lệ 75,76%). Tính đến nay, đã phát sinh 52.642 hồ sơ dịch vụ công liên thông (34.940 hồ sơ đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú và 17.702 hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú), trong đó: 36.001 hồ sơ đã trả kết quả (đạt tỷ lệ 68,4%).

2. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội

a) Tiếp tục duy trì việc sử dụng thẻ Căn cước công dân (sau đây viết tắt là CCCD)/Căn cước thay BHYT trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đến nay, tổng số lượt tra cứu bằng CCCD khi đi khám chữa bệnh BHYT là 8.922.249 lượt; trong đó, 7.785.689 lượt tra cứu thành công, đạt tỷ lệ 87,2%. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử (tỷ lệ liên thông đạt 100%).

b) Triển khai thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID cho 385/385 cơ sở khám chữa bệnh và qua ứng dụng ASM cho 119 cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh nhân (Đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện 63.362 lượt thông báo lưu trú qua phần mềm ASM). Đồng thời, cấp 4.850 tài khoản cho cơ sở kinh doanh lưu trú để thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM để giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú quản lý tốt hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. (Đến nay, các cơ sở lưu trú đã thực hiện 5.014.527 lượt thông báo lưu trú qua phần mềm ASM).

c) Việc thanh toán không dùng tiền mặt: 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 34,3% trên tổng số chi phí và đạt 24% trên tổng lượt thanh toán viện phí.

d) Trong tháng, tuyên truyền, vận động thực hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cho 46.556 người hưởng chế độ, giúp người dân không mất thời gian đến các điểm giao dịch hoặc trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để được nhận chế độ, giảm thời gian đi lại và giảm thời gian thực hiện chi trả của công chức trên địa bàn, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch và chống các vấn nạn tiêu cực trong công tác chi trả.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh vận động, chi trả khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, tỷ lệ người nhận tiền qua tài khoản khu vực đô thị đạt 84,65%, cụ thể: Chi lương hưu, BHXH hàng tháng đạt 74,82%; chi trợ cấp một lần đạt 97,56%; chi trợ cấp BHTN đạt 100%.

3. Việc triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

a) Triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID: Tính đến ngày 15/8/2025, toàn tỉnh đã phát sinh 10.029 hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên tổng số 13.633 hồ sơ tiếp nhận từ các nguồn, đạt tỷ lệ 73,56%. (Trong đó, từ ngày 01/3/2025 đến nay, Công an tỉnh trực tiếp tiếp nhận 13.460 hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên tổng số 14.014 hồ sơ tiếp nhận từ các nguồn, đạt tỷ lệ 96,05%).

b) Triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID: Đến nay, đã tích hợp 562.694 sổ sức khỏe điện tử, 25.198 giấy chuyển tuyến, 36.518 giấy hẹn khám lại đã hiển thị trên ứng dụng VNeID.

4. Kết quả triển khai các đợt cao điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06

a) Cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân: đã hoàn thành rà soát hồ sơ án ly hôn từ năm 2010 đến nay, đã cập nhật 91.103 hồ sơ lên phần mềm sohoa.toaan.gov.vn (đạt tỷ lệ 100%).

b) Cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử: đã thu nhận 104.739/120.170 hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên (đạt tỷ lệ 87,16%).

5. Kết quả triển khai các mô hình điểm và 19 nhiệm vụ trọng tâm

a) Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 9574/KH-BCĐ06 ngày 01/11/2023 về triển khai 34 mô hình điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành triển khai 17 mô hình, 16 mô hình đang triển khai, 01 mô hình đang chờ giải pháp kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

b) Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai 19 nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 theo kinh nghiệm của thành phố Hà Nội. Đến nay, đã triển khai 13/19 nhiệm vụ, đang triển khai 04 nhiệm vụ, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật để triển khai trong thời gian tới là 02 nhiệm vụ.

Quá trình triển khai thực hiện các mô hình điểm và các nhiệm vụ trọng tâm đã mang lại lợi ích thiết thực và được các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đồng tình, ủng hộ.

6. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số

a) Tính đến ngày 15/8/2025, toàn tỉnh đã thu nhận 3.801.402 lượt hồ sơ cấp căn cước, căn cước công dân; 2.707.729 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 2.171.425 tài khoản (đạt tỷ lệ 80,2%).

b) Tiếp tục triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức: Đến nay đã có 14.368/18.430 cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đăng ký cấp định danh điện tử, đạt tỷ lệ 77,95%.

7. Về xác thực, chuẩn hóa dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

a) Công tác số hóa dữ liệu:

- Dữ liệu hộ tịch: Đã hoàn thành số hóa, chuyển dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Dữ liệu đất đai: Đã hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai của 67/124 xã, phường.

- Dữ liệu người lao động: Đã cập nhật thông tin vào phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 1.191.549 người lao động.

- Các dữ liệu khác: Cập nhật 84.605 tờ khai với thông tin 96.799 phương tiện lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tích hợp lên ứng dụng VNeID. Cập nhật thông tin các hội, đoàn thể: 57.355 hội viên hội người cao tuổi, 60.244 hội viên hội nông dân, 44.393 hội viên hội cựu chiến binh, 1.116 hội viên hội chữ thập đỏ.

b) Công tác làm sạch dữ liệu của các ngành:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đã cập nhật, xác thực giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  2.805.065 người, đạt tỷ lệ 99,42%.

- Thuế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh: Làm sạch (trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) 39.953 dữ liệu sai lệch giữa thuế và dân cư.

- Các sở, ngành tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ): Đã làm sạch dữ liệu trên hệ thống 47.414 đối tượng hưởng ASXH, cập nhật 577.722/914.419 thông tin trẻ em vào phần mềm, đạt tỷ lệ 63,17%; rà soát, làm sạch dữ liệu 18.053 người có công.

8. Công tác tuyên truyền

a) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, chuyển đổi số, Đề án 06, Luật Căn cước, các tiện ích trên VNeID, trong đó, tập trung tuyên truyền về (1) sử dụng căn cước điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính, hiệu lực của thẻ căn cước sau khi thay đổi địa giới hành chính, (2) cao điểm triển khai cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, (3) cấp định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2025...

Cụ thể: Đăng tải 11 tin, bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử, báo đài, điển hình: “Từ tỉnh đến cơ sở: Lâm Đồng đồng loạt triển khai cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên”, “Công an tỉnh triển khai cao điểm đổi thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử, sử dụng số định danh cá nhân”, “Lâm Đồng tăng tốc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hiện đại”...; đăng tải trên 150 tin, bài trên các trang mạng xã hội; tổ chức hội nghị, cuộc họp, các buổi tuyên truyền tập trung, cá biệt với trên 5.000 cơ quan, tổ chức, trên 60.000 người tham dự...

b) Tiếp tục triển khai “Loa phường” trên ứng dụng VNeID để cung cấp các thông tin mới, nhanh chóng, chính xác về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội và các thông tin liên quan đến thủ đoạn tội phạm để người dân tiếp cận, trang bị kiến thức phòng, chống tội phạm (đã đăng tải 162 bài viết trên chuyên mục "Loa phường").

9. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trong việc quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin và dữ liệu từ cấp tỉnh đến cấp xã; duy trì, phát huy hiệu quả Tổ an ninh mạng, an toàn thông tin thực hiện Đề án 06, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống, thiết bị và phần mềm phục vụ triển khai Đề án 06; định kỳ hàng tuần tổ chức rà quét hạ tầng mạng của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Đề án 06 để kịp thời đánh giá các nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin; nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời nguy cơ làm mất an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhằm thực hiện hiệu quả, đạt tiến độ yêu cầu các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và phát huy những giá trị tích cực Đề án 06 mang lại, Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06, quán triệt sâu sắc 3 quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, nguyên tắc “5-4-3-2-1” của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và thực hiện kế hoạch Đề án 06 năm 2025 với yêu cầu 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”, cụ thể hóa, lượng hóa từng nhiệm vụ để dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ đo lường, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Trong tháng 9/2025, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Công an tỉnh

a) Phát huy vai trò thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án; trong đó, tập trung đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ Quý III/2025 của Đề án 06.

b) Tham mưu mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành chỉ tiêu đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử.

c) Chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương để đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của Đề án, như: (1) Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị về nhiệm vụ Đề án 06 trong Quý III/2025; (2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh hoàn thành đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân; (3) Số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai và ứng dụng dữ liệu đất đai thay thế việc đính kèm giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp trong thực hiện dịch vụ công về cư trú; (4) Cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa và phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; (5) Nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính.

d) Tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc chức năng của ngành Công an, đặc biệt là các nhiệm vụ: (1) Duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư và dữ liệu khác trong Công an nhân dân, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; (2) Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình để cắt giảm thành phần hồ sơ đảm bảo không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu (trước mắt, nghiên cứu cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết từ 15% trở lên so với thời gian quy định chung của Bộ Công an). (3) Duy trì thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; tuyên truyền, khuyến khích thực hiện cấp căn cước đối với công dân dưới 14 tuổi; (4) Phối hợp làm sạch dữ liệu phục vụ công tác định danh tàu thuyền. (5) Tăng cường công tác quản lý cư trú đối với dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh, nhất là tại khu vực biên giới.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

a) Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện chỉ tiêu nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025 theo mục tiêu cụ thể quy định trong Đề án 06.

b) Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

- Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cắt giảm thủ tục hành chính các cấp. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện đảm bảo đạt tối thiểu 90% TTHC của địa phương.

- Nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, người dân chỉ cần đến bộ phận tiếp dân gần nhất để nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm, xóa bỏ các thủ tục không cần thiết, chuyển trạng thái “xin - cho” sang trạng thái “chủ động” cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai giải pháp nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC, đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

- Tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ liệu đã được số hóa. Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, phải sao y, công chứng (như Bộ Công an và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã triển khai trong thời gian vừa qua).

3. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

b) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổng rà soát tài khoản, sim điện thoại để tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến theo Bộ Khoa học Công nghệ và các Bộ, ngành hướng dẫn.

c) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh thành lập và phát huy hiệu quả Tổ Công nghệ số cộng đồng làm cầu nối lan tỏa đến người dân hưởng ứng, tích cực sử dụng nền tảng số, công nghệ số.

d) Triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng lõm sóng viễn thông tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh và nâng cao tỷ lệ phủ sóng mạng 5G, phấn đấu đạt 50% số lượng trạm phát sóng 4G hiện nay, tạo nền tảng hạ tầng công nghệ vững chắc để hỗ trợ Chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

đ) Phối hợp, định hướng các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các tiện ích của Đề án 06, ứng dụng VNeID… Trong tháng 9/2025, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân và cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về tiện ích của tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức để Nhân dân và các cơ quan tích cực tham gia đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong đời sống, giao dịch…

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chuyển đổi số tại địa phương để đề xuất bố trí cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính; phối hợp với Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát kỹ lưỡng, nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức không để phát sinh phức tạp khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; tham mưu kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp.

5. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hoàn thành tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thu phí “0 đồng” đối với việc thực hiện TTHC trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của địa phương.

b) Đề xuất, giải ngân kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2025; rà soát tổng thể các hạng mục công nghệ thông tin cần đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí.

c) Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, yêu cầu 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã (hiện còn hoạt động) thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức và cập nhật thông tin tổ chức.

6. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh làm sạch dữ liệu hộ tịch sai lệch giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tái sử dụng dữ liệu.

b) Phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các địa phương hoàn thành chỉ tiêu đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu tình trạng hôn nhân.

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Đẩy mạnh đôn đốc, triển khai công tác số hóa dữ liệu đất đai đối với 57/124 xã, phường, đặc khu chưa hoàn thành.

b) Phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương triển khai làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai đã số hóa (theo hướng dẫn, triển khai của Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Công an).

c) Nghiên cứu đưa vào tái sử dụng kết quả số hóa phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính về cư trú theo Công văn số 1159/CĐS-PCĐS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn quy trình và giải pháp làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ đơn giản hóa TTHC cho công dân trên tinh thần thành phố, huyện, xã, phường nào đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay. Nghiên cứu giải pháp liên thông giải quyết TTHC giữa cơ quan công chứng - Văn phòng đăng ký đất đai - Thuế, cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế (như mô hình TP Hà Nội đã triển khai).

8. Sở Y tế

a) Triển khai thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phục vụ triển khai bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục triển khai các nội dung, điều kiện để duy trì liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; liên thông dữ liệu có ký số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT; liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh với các Bệnh viện thuộc Bộ Y tế, dữ liệu đã được liên thông liên tuyến để cắt giảm xét nghiệm sinh hóa cho người dân (theo hướng dẫn của Bộ Y tế).

c) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích của Đề án 06, dữ liệu dân cư, căn cước, VNeID trong lĩnh vực y tế phục vụ hiệu quả cho người dân (Kiosk khám sức khỏe; khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip và VNeID; hướng dẫn người bệnh nội trú khai báo lưu trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt).

9. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp với Vụ Tài chính Kế toán, Ban Thực hiện chính sách BHXH - Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành.

b) Tiếp tục kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa hệ thống giao dịch BHXH điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

10. Chi cục Thuế khu vực XIII và Sở Xây dựng

Đẩy mạnh thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm đã được giao (“Thu thuế khoán hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền”;“Thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe”).

11. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Tăng thời lượng, số lượng tin/bài, phóng sự tuyên truyền về tiện ích của tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ cá nhân (giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế…) và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tài khoản định danh tổ chức trên ứng dụng VNeID; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia xác nhận thông tin tình trạng hôn nhân trên VneID phục vụ làm sạch dữ liệu hôn nhân.

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

a) Tiếp tục quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06; xác định Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương; phát huy vai trò người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao, nêu gương đi đầu, tiên phong trong nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp luận về chuyển đổi số; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ chậm tiến độ, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn theo nguyên tắc “lãnh đạo từ trên xuống nhưng tổ chức thực hiện, tháo gỡ vướng mắc phải từ dưới lên”.

b) Chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã được phân công tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban Chỉ đạo (trọng tâm là Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2025, Kế hoạch số 02); kết hợp với tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại địa bàn phụ trách.

c) Tập trung hoàn thiện dứt điểm các nhiệm vụ số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành (đặc biệt là dữ liệu hộ tịch, đất đai), các dữ liệu gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp như việc đồng bộ, làm sạch dữ liệu thuế, giáo dục, số thuê bao di động, đối tượng an sinh xã hội… để phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

d) Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức xã hội về chuyển đổi số, ứng dụng Đề án 06 với tinh thần đa dạng hóa về hình thức, đa dạng hóa về nội dung, lượng hóa về kết quả, hướng tới tất cả các nhóm đối tượng trong xã hội, nhất là người dân, doanh nghiệp.

đ) Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở, thành lập các Tổ công tác, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị có liên quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp thông tin lên ứng dụng VNeID và xác nhận thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID, bằng nhiều hình thức, như: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tổ chức hội nghị, thông qua các buổi họp dân, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội,...

e) Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, tiện ích của Đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của Nhân dân trên địa bàn, trong đó: nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chi trả, thanh toán không dùng tiền mặt; nghiên cứu triển khai các tiểu đề án, các mô hình điểm và nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 phù hợp với tình hình thực tế... phục vụ công tác quản lý kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 8/2025 và nhiệm vụ thực hiện thời gian tới. Ban chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Công an (C06, V01); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Chánh, các PCVP UBND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Công an tỉnh (PC06); - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Các thành viên Ban chỉ đạo; - UBND các xã, phường, đặc khu; - Lưu: VT, NC.Châu; TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÓ TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Nguyễn Ngọc Phúc. |  |
| --- | --- |

Công văn số 378/BCĐ ngày 21/7/2025 của Ban chỉ đạo tỉnh về đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 chậm muộn. Công văn số 444/UBND-NC ngày 22/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm mô hình chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công văn số 443/UBND-NC ngày 22/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu tình trạng hôn nhân. Công văn số 1347/BCĐ ngày 07/8/2025 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Nội dung làm việc: (1) Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW; (2) Rà soát, đề xuất ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí thu phí “0 Đồng” đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; (3) Điều chỉnh quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên VNeID; (4) Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân; (5) Rà soát, tập hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025; (6) Đôn đốc công tác số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành.

Kế hoạch số 60/KH-CAT-PC06 ngày 04/8/2025 của Công an tỉnh về việc triển khai cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử

19 nhiệm vụ trọng tâm:

- Nhiệm vụ đã triển khai: (1) Triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; (2) Triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học; (3) Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; (4) Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt; (5) Vay tín chấp; (6) Số hóa hộ tịch; (7) Đánh giá trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực hiện Đề án 06; (8) Triển khai 02 dịch vụ công liên thông; (9) Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; (10) Tập huấn, đào tạo trên phần mềm MOOC; (11) Hạ tầng triển khai Đề án 06, chuyển đổi số; (12) Kiosk khám sức khỏe tại bệnh viện; (13) Thu thuế khoán hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

- Nhiệm vụ đang triển khai: (1) Xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử; (2) Giải pháp chuẩn hóa việc đánh số nhà; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; (4) Thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe.

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai trong tới: (1) Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà, căn hộ và dữ liệu dân cư; (2) Thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa cơ quan công chứng - văn phòng đăng ký đất đai - thuế.

Lâm Đồng (cũ): hoàn thành số hóa đất đai tại 22/51 xã, phường; Bình Thuận (cũ): hoàn thành số hóa đất đai tại 45/45 xã, phường, đặc khu.

05 nhóm: pháp lý, hạ tầng, an ninh an toàn, dữ liệu, nguồn lực; 04 cấp: Trung ương - Tỉnh - huyện - xã; 03 tiện ích đem lại: văn minh xã hội - phát triển kinh tế xã hội - phòng chống tội phạm; 02 việc: nhận thức đúng - giải pháp, sáng tạo, đột phá phù hợp thực tiễn địa phương; 01 trách nhiệm của Người đứng đầu.